Versie 1.0

Auteur: Amjad Alarori

Datum: 09-04-2020

# **Projectplan**

# Inhoudsopgave

**Inleiding 2**

**Doelstelling 2**

**Betrokken 2**

**Benodigdheden 2**

**Takenlijst 2**

**Inleiding**

<inleading>

**Doelstellingen**

Het nieuwe applicatie wordt ontwikkeld om een Radiostation makkelijker te kunnen beheren. We gaan zorgen dat de zenders in een bepaalde tijd wordt ‘on air’ uitgevoerd en alles die bij hoort wordt georganiseerd.

**Betrokken**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Telefoonnummer | Adres | Email |
| Amjad Alarori | 0648225078 | Wagenmakerbaan 29N | Amjad.alarori@outlook.com |

**Benodigdheden**

**Sofrtware :**

Windows 10

Visual studio code

MySQL workbench

Xampp

Microsoft office 365

Google chrome

**Hardware :**

Laptop Core i 5 – 6 gigabyte ram – 500 gigabyte hard drive

Headphones

**Takenlijst**

Ontwerpen van de applicatie

Projectplan schrijven

Projectplan bespreken met opdrachtgever

Functioneel ontwerp

Functioneel ontwerp bespreken

Technisch ontwerp

TO bespreken

Ontwikkelomgeving inrichten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Planning ontwerp** | |  |  |
| Taak | datum | Start tijd | | eindtijd | Duur | betrokkenen |
| Projectplan schrijven | 12-04-2020 | 11:00 | | 12:00 | 01:00 | 1. Alarori |
| Projectplan bespreken met opdrachtgever | 12-04-2020 | 12:00 | | 12:30 | 00:30 | 1. Alarori   J J. Siewers |
| Functioneel ontwerp | 12-04-2020 | 13:00 | | 14:00 | 01:00 | 1. Alarori |
| Functioneel ontwerp bespreken en aanpassen | 12-04-2020 | 14:00 | | 15:30 | 01:30 | 1. Alarori   J J. Siewers |
| Technisch ontwerp | 14-04-2020 | 09:00 | | 12:00 | 03:00 | 1. Alarori |
| TO bespreken | 14-04-2020 | 12:30 | | 13:00 | 00:30 | 1. Alarori |
| Ontwikkelomgeving inrichten | 14-04-2020 | 13:00 | | 15:00 | 02:00 | 1. Alarori |